## Slide 1: 고객관리 달력 시스템
코딩해조
2022042047 김태민
2022042048 서준혁
2021042009 배유경

## Slide 2: 프로그램 구조

## Slide 3
프로젝트 전체 구조
고객 리스트
고객 추가
고객 검색
마일리지 확인
방문 횟수 확인
통계정보 확인
일정 달력
일정
추가, 변경, 삭제
오늘의 일정 혹은 미래의 일정 확인
알림 기능

## Slide 4: 진행 현황

## Slide 5
구현된 기능
고객 리스트
읽기 :
Xls형식 파일 읽기 가능
쓰기 :
Xls형식으로 파일 생성
개발된 기능
일정 달력
달력 :
달력 기능
일정 기능 추가
- 편의 기능 :
예약 기능
순번 및 대기시간 출력

## Slide 6: 전체 스케쥴

## Slide 7
4월 스케쥴
3/10~3/16 |  |  |  |  |  |  | 
3/17~3/23 |  |  | 프로젝트 기획 및 설계 |  |  |  | 
3/24~3/20 |  |  |  |  |  |  | 
3/31~4/6 |  | PPT 제작 |  | 발표 |  | 일정계획 | 
4/7~4/13 |  |  | 프로그램 틀 구성 |  |  |  | 
4/14~4/20 |  |  | 분담된 업무 프로그래밍 |  |  |  | 
4/21~4/27 |  |  |  | 중간고사 |  |  | 

## Slide 8
5월 스케쥴
4/28~5/4 | 보고서작성 |  |  | 파트 병합 |  | 오류수정 | 
5/5~5/11 |  |  | 편의기능 추가 구현 |  |  |  | 
5/12~5/18 | 프로그램 관련 필요한 기능 회의 |  |  |  |  | 예약 기능 추가 | 
5/19~5/25 |  |  | 보고서작성 | 발표 |  | 관련 기능 구현 | 
5/26~6/1 |  |  | 오류수정 |  |  | 테스트 | 
6/2~6/8 |  |  |  | 보고서작성 |  |  | 
6/9~6/15 |  | PPT 작성 |  | 발표 |  |  |